荣成市人民政府文件

荣政发〔2017〕9号

荣成市人民政府

关于印发荣成市禁养区畜禽养殖污染专项整治实施方案的通知

经济开发区、石岛管理区、好运角旅游度假区管委会，各镇人民政府，各街道办事处，市政府有关部门：

《荣成市禁养区畜禽养殖污染专项整治实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，望认真组织实施。

荣成市人民政府

2017年7月30日

（此件公开发布）

荣成市禁养区畜禽养殖污染专项整治实施方案

为确保全市禁养区规模养殖场、养殖专业户拆迁工作顺利开展，根据《畜禽养殖污染防治条例》《水污染防治行动计划》以及市政府《关于印发〈荣成市畜禽养殖“三区”划定方案〉的通知》等文件、通知要求，制定本实施方案。

一、指导思想

按照“先易后难、突出重点”的原则，以保障生态环境安全和促进畜牧业持续健康发展为目标，坚持发展与治理并重、生产与生态兼顾、治旧与控新结合，综合运用政策引导、行政执法和资金补偿等手段，采取关停、搬迁等措施，全面推进禁养区制度落实，进一步优化畜牧业生产布局，减少畜禽养殖污染，改善生态环境，保障人民群众健康。

二、整治范围

列入禁养区范围内的所有畜禽养殖规模场和养殖专业户。具体范围如下：

1.后龙河水库、湾头水库、八河水库、逍遥水库、纸坊水库5处城市集中式地表水饮用水水源地周边500米范围内；沟陈家水库、大疃水库等20处乡镇和农村集中式地表水饮用水水源地周边200米范围内；涨濛供水工程、顶子前供水工程等38处乡镇和农村集中式地下水饮用水水源地周边100米范围内。

2.大天鹅、伟德山和槎山自然保护区、桑沟湾国家城市湿地公园以及八河港省级湿地公园等的核心区和缓冲区。

3.成山头、赤山法华院、圣水观等风景名胜区的核心景区。

4.沽河、小落河、车道河等重要河流两侧外延各100米范围内。

5.崖头城市规划区、石岛城市规划区建成区、威海（荣成）海洋高新技术产业园规划区范围内的所有区域；好运角旅游度假区规划区内成山、埠柳、港西3个镇驻地建成区及俚岛镇、夏庄镇、崖西镇、荫子镇、滕家镇、大疃镇、上庄镇、虎山镇、人和镇、王连街道、宁津街道11个镇街驻地建成区范围内所有区域。

以上规划区及镇街驻地建成区范围外的其他所有社区、村庄。

三、整治时限

2017年11月30日前，上述范围内养殖规模场和养殖专业户要全部关闭或搬迁。

四、补偿政策

（一）补偿标准。对畜舍及其附属设施等地上建筑物及养殖器具、笼具等设施设备给予一定的经济补偿，补偿金额由有资质的中介评估机构进行评估，并由财政、审计部门审核后确定。

（二）资金来源。补偿资金由市财政和镇街共同承担，市财政按内陆镇街80%、沿海镇街70%的比例予以补贴，石岛管理区、好运角旅游度假区、俚岛镇按现行财政体制结算。

（三）奖励政策。实行“奖前惩后”政策，对关闭（搬迁）工作进展快且提前完成拆迁任务的镇街，给予一定比例的资金奖励；对关闭（搬迁）进展慢、按期不能完成拆迁任务的镇街，扣除一定比例的补贴资金。

五、实施步骤

禁养区养殖场和养殖专业户整治工作从2017年8月1日开始，到12月20日前结束，共分四个阶段：

（一）图像采集、公示阶段（2017年8月1日—8月7日）。各镇街对需拆迁规模养殖场、养殖专业户的畜舍及其附属设施等地上建筑物，进行全方位拍照录像，如实记录好建筑物实际情况并存档备案。同时，对需要拆除的畜禽规模养殖场和专业养殖户名单进行公示，做到公平、公开、公正。

（二）测量评估阶段（2017年8月7日—9月20日）。由有资质的中介评估机构对禁养区规模养殖场、养殖专业户的地上建筑物、养殖设施设备等进行评估，并将评估结果交由财政和审计部门审核。

（三）全面实施阶段（2017年9月20日—11月30日）。各镇街与养殖场、专业户签订拆迁协议，明确每个养殖场（户）的拆迁时间，落实专人负责，确保在11月30日前全部完成拆迁任务。

（四）核查验收阶段（2017年12月1日—12月20日）。由市畜禽养殖污染专项整治工作领导小组办公室组织对各镇街拆迁工作进行逐一验收。同时，组织开展专项整治工作“回头看”，加强对已关闭畜禽养殖场、养殖专业户的巡查和监管，严防禁养区畜禽养殖“反弹”和“复养”现象发生。

六、职责分工

（一）各镇、街道：对本辖区禁养区内的养殖场和养殖专业户专项整治工作负总责。①负责组织人员对规模养殖场、养殖专业户畜舍及其附属设施等地上建筑物及周边环境等进行拍照，保留好影像资料，作为测量评估的依据，坚决杜绝突击乱搭乱建现象发生。②负责安排专人配合中介评估机构，做好养殖场和养殖专业户的地上建筑物、养殖设施设备等的评估工作。③负责做好补偿资金的公示、发放以及关闭、搬迁协议的签订，建立拆迁工作台账，实行销号管理。④负责督导养殖场（专业户）做好关闭、拆迁过程中的污染综合防治，对发现违规排放养殖污染物的，及时通报环保部门依法处罚，对造成严重污染的，会同公安、综合执法、环保、畜牧、供电等部门立即强制拆除并取消补偿资金。⑤负责做好拆迁工作相关资料的采集、留存，每个规模养殖场、养殖专业户都要留存整治前照片、整治过程照片、整治后照片，并留存相关文字资料。⑥负责安排专人做好信息上报工作，每周四下午4时前向领导小组办公室（邮箱：zl7568362@163.com，电话：7561380）报送整治工作进展情况（附件2、3、4）。

（二）市畜牧兽医局：负责做好规模养殖场、养殖专业户污染治理的技术指导并督导各镇街按时限要求做好拆迁工作。

（三）市环保局：①负责做好畜禽规模养殖场、养殖专业户拆迁的环境监管，确保拆迁工作不对环境造成污染。②负责加强对规模养殖场、养殖专业户的巡查和监管，对违规排放污染物行为依法严厉处罚。

（四）市综合执法局：全程参与规模养殖场、养殖专业户拆迁工作，对拒不配合拆迁、在规定时限内未完成拆迁以及拆迁工作中发现私搭乱建等违规行为的，按相关程序依法强制拆除。

（五）市财政局：①负责做好补偿评估资金的审核工作。②负责做好补偿资金的筹措并及时拨付给镇街。

（六）市审计局：负责跟踪做好补偿评估的审计监督。

（七）市公安局：负责做好拆迁的安全保障工作，对无理取闹、寻衅滋事等人员依法处置。

（八）市国土局：①负责核实禁养区内规模养殖场、养殖专业户的土地证明材料。②负责做好禁养区范围内畜禽养殖违法用地的执法巡查，坚决杜绝新建、抢建和边拆边建现象发生。

（九）市供电公司：负责对在规定期限内未完成拆迁或拒绝拆迁的畜禽规模养殖场、养殖专业户实施断电措施。

（十）市委宣传部：负责组织新闻单位做好畜禽规模养殖场、专业养殖户整治工作的宣传报道，在全社会营造浓厚的整治氛围。

（十一）市征信办：负责将在规定期限内未完成拆迁或拒绝拆迁的畜禽规模养殖场、养殖专业户的诚信等级直接降到D级。

（十二）市金融办：负责协调金融机构，对在规定期限内未完成拆迁或拒绝拆迁的畜禽规模养殖场、养殖专业户，一律取消贷款资格。

（十三）市法制办：负责对相关职能部门依法行政程序进行规范并提供法律服务与支持，保障拆迁工作依法推进。

（十四）市信访局：负责配合各镇街做好禁养区规模养殖场、养殖专业户拆迁所涉及的信访案件的处置，坚决杜绝群体性信访案件发生。

七、保障措施

（一）加强组织领导。各级各有关部门要充分认识畜禽养殖禁养区规模场、养殖专业户专项整治工作的重要意义，进一步增强政治意识、责任意识和大局意识，切实抓好各项工作任务的落实。市政府成立荣成市禁养区畜禽养殖污染专项整治工作领导小组，市政府副市长李文海任组长，市畜牧兽医局局长郑建文、环保局局长龙连伟、综合执法局局长宋鲁欣任副组长，综合执法、国土、财政等部门及各区镇、街道负责人任成员。领导小组下设办公室，从畜牧、环保、综合执法等部门抽调专人集中办公，具体负责禁养区畜禽养殖污染专项整治工作的统筹协调和督导考核。各区镇、街道作为拆迁工作的责任主体，要把拆迁工作列入重要议事日程，成立拆迁工作领导小组，制定拆迁工作计划，把工作责任落实到具体人员；各有关部门要进一步明确责任分工，确定一名班子成员具体负责，确保整治任务全面落实。

（二）强化责任落实。各级各有关部门要落实“主要领导亲自抓，分管领导具体抓”的管理工作机制和责任追究制度，按照各自职责分工，层层落实责任，做到职责明确、目标明确、措施明确，切实把任务落到实处，保质保量按期完成。专项整治工作领导小组办公室要加强对各区镇、街道禁养区关闭或搬迁完成情况的督导考核，实行周通报，并将考核结果纳入镇街岗位目标责任制考核；对拆迁工作推进缓慢、流于形式、敷衍塞责、推诿扯皮、弄虚作假的单位和工作人员，市政府将通报批评，情节严重的予以问责，直至移送市纪检监察机关，依纪依法追究相关责任人的责任。

（三）强化宣传引导。各级各有关部门要充分利用广播、电视、报纸、微博、微信等宣传媒介，通过播报政府通告、公益广告、发放宣传单、悬挂横幅等形式，大力宣传禁养区专项整治工作的重要性、政策措施及相关规定，营造浓厚的社会氛围。要充分发挥基层干部的作用，深入养殖场开展宣传发动和教育，耐心细致做好养殖户思想工作，提高养殖户对拆迁工作的认识，争取养殖户的理解和支持，积极主动做好养殖场拆迁工作。

（四）建立长效机制。各镇街、各有关单位要严把畜禽养殖建设审批，严禁在禁养区内新建、扩建任何畜禽养殖场，对违规建设的，要一律依法强制拆除。各镇街要根据环境承载力，结合全市畜禽养殖“三区”划定方案，合理确定适养区，引导规模养殖场、养殖专业户进入适养区进行集中饲养，按照生态环保的养殖模式，建设标准化、生态化规模养殖小区，发展“种养结合、农牧循环”新型生态农业，促进全市畜牧业生产与生态环境全面协调可持续发展。

附件：1.荣成市禁养区畜禽养殖污染专项整治工作领导小组

成员名单

2.畜禽禁养区规模养殖场拆迁情况周报表

3.畜禽禁养区养殖专业户拆迁情况周报表

4.畜禽禁养区规模养殖场、养殖专业户拆迁进展周汇总表

附件1

荣成市禁养区畜禽养殖污染专项整治工作

领导小组成员名单

组  长：李文海  市政府副市长

副组长：郑建文  市畜牧兽医局局长

龙连伟  市环保局局长

宋鲁欣  市综合执法局局长

成  员：张起帅  市委宣传部副部长

徐建文  市畜牧兽医局副局长

张  胜  市环保局副局长

毕海平  市综合执法局副局长

姜  丹  市国土局副局长

王军强  市公安局副局长

隋鹏英  市财政局副局长

刘金阳  市政府投资评审中心主任

卢军建  石岛管理区党工委副书记

王  涛  成山镇镇长

刘华兵  港西镇镇长

殷  静  埠柳镇镇长

慕思华  俚岛镇镇长

姜义强  夏庄镇镇长

毕  强  荫子镇镇长

毕见飞  崖西镇镇长

盛本杰  大疃镇镇长

于丽波  滕家镇镇长

董昭盛  上庄镇镇长

王曙光  虎山镇镇长

王军强  人和镇镇长

汤  杨  崖头街道办事处主任

杜敦义  崂山街道办事处主任

张  强  寻山街道办事处主任

王洪阳  城西街道办事处主任

毕文状  港湾街道办事处主任

殷  波  斥山街道办事处主任

于  杰  宁津街道办事处主任

张国华  东山街道办事处主任

吴永丽  王连街道办事处主任

毕志刚  桃园街道办事处主任

肖晟模  石岛管理区农业综合局局长

领导小组办公室设在畜牧兽医局，由徐建文同志兼任

办公室主任。

附件2

畜禽禁养区规模养殖场拆迁情况周报表

镇街（盖章）                  填报人：           联系电话：               填表日期：2017年   月   日

| 序号 | 镇街 | 村名 | 养殖场名称 | 场主姓名 | 养殖 种类 | 养殖数量 （头、只、羽） | 建筑面积（平方米） | 补偿金额（万元） | 计划完成时限 | 是否完成拆迁 | 镇街拆迁责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

畜禽禁养区养殖专业户拆迁情况周报表

镇街（盖章）                   填报人：         联系电话：               填表日期：2017年  月  日

| 序号 | 镇街 | 村名 | 户主姓名 | 养殖 种类 | 养殖数量 （头、只、羽） | 建筑面积（平方米） | 补偿金额（万元） | 计划完成时限 | 是否完成拆迁 | 镇街拆迁责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

畜禽禁养区规模养殖场、养殖专业户拆迁进展周汇总表

镇街（盖章）                 填报人：           联系电话：          填表日期：2017年    月   日

| 序号 | 镇街 | 禁养区内养殖 场(区)(个) | 禁养区内养殖 专业户(个) | 累计关闭搬迁养殖 场(区)(个) | 累计关闭搬迁养殖专业户(个) | 工作进度% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市合计 |  |  |  |  |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，市检察院，市人武部，上级驻荣单位。

荣成市人民政府办公室                  2017年7月30日印发