
荣成市人民政府办公室
关于印发《荣成市公共充电站建设方案（2023—2025）》的通知

荣政办发〔2023〕25号

经济开发区、石岛管理区、好运角旅游度假区管委会，各镇人民政府，各街道办事处，市政府相关部门、单位：

《荣成市公共充电站建设方案（2023—2025）》已经十九届市政府第39次常务（扩大）会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行，抓好贯彻落实。
                              荣成市人民政府办公室

                                 2023年10月9日

（此件公开发布）
荣成市公共充电站建设方案（2023—2025）
为满足新能源电动汽车充电服务需求，加快推进我市新能源汽车推广应用，着力培育我市经济发展新动能、提高公共服务水平，激发新消费需求、助力产业升级，依据《荣成市电动汽车充电基础设施“十四五”布局规划》，制定本方案。
一、指导思想

深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实建设绿色交通体系决策部署，坚持政府引导、市场主导，按照“因地制宜、快慢互济、经济合理、适度超前”的原则，重点围绕旅游景区、公共停车场等地域进行布局，加强统筹规划，统一规范标准，创新发展模式，加快建设布局合理、科学高效的充电基础设施体系。

二、发展现状

目前，我市已建成公共充电站29座（不含少于4枪的小微充电站），建有充电桩256台，直流快充桩占比83%。其中特来电10座109台，国网威海公司5座34台，公交公司4座35台，星星充电3座30台，蔚来2座22台，公牛2座12台，其他3家企业3座14台（详见附件1）。从区域看，主要集中在车流相对密集区域，包括崖头、石岛、好运角等城区和旅游景区；乡村公共充电桩布局建设偏少，仅有斥山、宁津、成山、港西4处镇街建有充电站，覆盖面相对不足。从数量看，全市10台以上充电站仅有7座，其中规模较大的有2座，分别是崖头黎明南路34台和斥山街道20台，中大型公共充电站数量偏少。

三、目标任务
到2025年，全市公共充电基础设施达到500台以上。优化结构，以城市交通网络为依托，以商业中心、工业中心、旅游景区为重点，在企事业单位、商业综合体、公共停车场、交通枢纽等场所建设公共充电设施，全市核心区公共充电服务半径小于1公里。补齐短板，重点针对农村地区充电基础设施短板，优先在人口集聚度高、车流量大的乡镇驻地、乡村旅游重点村等区域布局，实现公共充电站“乡镇全覆盖”。

四、重点工作

（一）旅游景区充电站建设。按照“先重点，后一般”的原则，优先推进在成山头、那香海、赤山等客流密集旅游景区以及千里山海自驾公路展开建设，同时，通过增设移动充电桩，让“车找电”变成“电找车”，满足旅游旺季游客新能源汽车充电需求。2025年底前，新建充电站5座（详见附件2），总数达到10座。

（二）中心城区公共停车场充电站建设。综合考虑停车场充电站服务半径、现有停车位数量和车位日常利用率，合理规划充电桩安装数量，确保适度超前，经济合理。推进在高铁站、学校、公园、体育场等公共区域停车场的充电站建设。2025年前中心城区新建充电站13座（详见附件2），总数达到30座。
（三）石岛、好运角、各镇街充电站建设。石岛城区、好运角、各镇街结合各自区域规划，聚焦公共停车场、居住区、国省道沿线等区域合理开展充电站布点，推动应建尽建。积极引入投资主体，并配合企业做好选址及场地协调等工作，2025年底前，石岛新建充电站3座，好运角新建充电站8座，每个镇街至少有1处公共充电站（详见附件2）。

五、运营机制

实行政府引导，国有企业和社会资本共同参与，多种运营方式相结合，统筹城区、景区、镇街优劣势资源，合理打包配置，推动镇街公共充电站与城区、景区融合发展。

（一）以市属国有企业为主体，成立政府主导的电动汽车充换电设施运营公司，加强与供电公司、充换电设施设备提供商以及其他关联服务的合作，引导和推动我市电动汽车公共充电站的布局建设。

（二）由作为市场主体的企业投资与运营公共充电站，采取租赁公共场地等方式，参与建设运营，促进充电基础设施投资多元化，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场。
（三）政府和社会资本合作建设公共充电站，采取公开招标方式，确定特许经营的企业（建设—运营—移交），在全市范围内开展公共充电站的建设运营。
六、保障措施

（一）强化组织领导。各有关部门和单位要严格落实相关政策措施，加大组织协调推进力度，明确职责分工，精心组织实施，确保规划目标按期完成。

（二）简化建设审批手续。对于无新增占地的充电站项目，无需办理建设用地规划许可、建设工程规划许可和施工许可手续，公共停车场同步建设充电桩，无需单独办理建设工程规划许可和施工许可手续。
（三）推进配套电网工程建设。供电公司做好相关电力设施改造和建设工作，负责从产权分界点至公共电网的配套电网工程建设和运行维护，不收取接网费用。电力接入有关要求，按山东省“简化获得电力”专项行动政策规定执行。

附件：1.已建成公共充电站

      2.规划公共充电站

附件1
已建成公共充电站

	序号
	运营平台
	充电站名称
	地址
	充电桩数量

	
	
	
	
	直流
	交流
	合计

	合计
	209
	47
	256

	1
	特来电
	荣成志诚充电站
	志诚会计师事务所院内
	8
	4
	12

	2
	特来电
	荣成市斥山八度充电站
	斥山街道黄海中路194号
	6
	0
	6

	3
	特来电
	荣成新利群购物广场充电站
	崖头街道艾美医疗美容整形
	8
	0
	8

	4
	特来电
	荣成弘康运输充电站
	斥山街道荣成弘康运输有限公司
	18
	2
	20

	5
	特来电
	荣成正洋汽车商行充电站
	黎明南路地面停车场
	30
	4
	34

	6
	特来电
	荣成博隆金湾广场充电站
	博隆城市广场地面停车场
	4
	0
	4

	7
	特来电
	全季酒店高铁站店充电站
	黎明北路19号
	2
	6
	8

	8
	特来电
	特来电荣成汉庭酒店大润发店充电站
	汉庭酒店（荣成大润发店）
	2
	3
	5

	9
	特来电
	环海路体育公园充电站
	环海路休闲旅游度假区
	6
	0
	6

	10
	特来电
	天鹅湖国家公园充电站
	天鹅湖国家公园
	2
	4
	6

	11
	国家电网
	那香海景区公共快充站
	环海路1号
	8
	0
	8

	12
	国家电网
	邹泰南路仪表厂充电站
	邹泰南路
	8
	0
	8

	13
	国家电网
	凤凰湖公共快充站
	斥山东路地面停车场
	6
	0
	6

	14
	国家电网
	石岛湾核电小区公共快充站
	石核路9号
	8
	0
	8

	15
	国家电网
	成市成山镇小五队城市
	成山镇黄石
	4
	0
	4

	16
	公交公司
	青山公园停车场汽车充电站
	青山中路青山公园停车场
	5
	0
	5

	17
	公交公司
	实验中学南门停车场汽车充电站
	实验中学南门
	10
	0
	10

	18
	公交公司
	三中西停车场充电站
	老三中西停车场
	10
	0
	10

	19
	公交公司
	体育场西北充电站
	荣成体育场西北停车场
	10
	0
	10

	20
	星星充电
	高铁站正大充电站
	成山大道西段137中石化对面
	12
	0
	12

	21
	星星充电
	金驰能源赤山大酒店充电站
	石岛赤山大酒店
	10
	2
	12

	22
	星星充电
	麒麟花园充电站
	石岛麒麟花园西门北130米
	6
	0
	6

	23
	蔚来
	倪氏海泰酒店充电站
	海湾南路839号
	6
	6
	12

	24
	蔚来
	荣成自在香滨充电站
	崖头街道口口福馄饨附近
	4
	6
	10

	25
	公牛
	日出东方酒店充电站
	成大路88号
	6
	0
	6

	26
	公牛
	达克云汽车充电站
	环海路6699号
	2
	4
	6

	27
	ABB
	ABB汽车充电站
	黎明南路866号
	4
	0
	4

	28
	云快充
	易来客集祥能源站
	黎明南路619号
	4
	0
	4

	29
	
	凤凰湖公园东停车场充电站
	凤凰湖公园东
	0
	6
	6


附件2
规划公共充电站

	序号
	项目名称
	区域
	项目内容

	1
	站前广场充电站
	中心城区
	快充12枪

	2
	世纪小学充电站
	中心城区
	快充6枪，慢充4枪

	3
	青山小学充电站
	中心城区
	快充8枪

	4
	实验一小充电站
	中心城区
	快充8枪，慢充4枪

	5
	实验二中充电站
	中心城区
	快充4枪，慢充2枪

	6
	府新小学充电站
	中心城区
	快充6枪，慢充4枪

	7
	樱花湖西充电站
	中心城区
	快充8枪

	8
	德清街停车场充电站
	中心城区
	快充8枪

	9
	绿轴南岗充电站
	中心城区
	快充8枪

	10
	九龙城停车场充电站
	中心城区
	快充8枪

	11
	一中南充电站
	中心城区
	快充6枪，慢充4枪

	12
	海洋食品博览中心路西充电站
	中心城区
	快充6枪，慢充12枪

	13
	九龙晟大酒店充电站
	中心城区
	快充6枪，慢充4枪

	14
	赤山法华寺停车场充电站
	景区
	快充15枪，慢充5枪

	15
	东楮岛充电站
	景区
	快充6枪，慢充4枪

	16
	成山头东天门充电站
	景区
	快充6枪

	17
	那香海游客中心充电站
	景区
	快充6枪

	18
	西霞口动物园充电站
	好运角
	快充10枪

	19
	小五队海鲜风情街充电站
	好运角
	快充6枪

	20
	福如东海停车场充电站
	景区
	快充10枪

	21
	大天鹅科普馆充电站
	好运角
	快充6枪

	22
	小西庄游园充电站
	好运角
	快充6枪

	23
	凤凰湖公园充电站
	石岛
	快充8枪

	24
	石岛公园充电站
	石岛
	快充8枪

	25
	石岛二院停车场充电站
	石岛
	快充6枪，慢充4枪

	26
	天海国际充电站
	好运角
	快充6枪

	27
	成山公园充电站
	好运角
	快充6枪

	28
	好运角管委会南充电站
	好运角
	快充6枪

	29
	六中南充电站
	好运角
	快充6枪

	30
	各镇街充电站
	各镇街
	每个镇街至少建成1处公共充电站


注：表中充电桩数量供参考，最终建成数量可结合实际适当调整。
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中心城区充电站布局图  注：蓝色标记为已建充电站，红色标记为规划充电站（下同）
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石岛管理区充电站布局图
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好运角旅游度假区充电站布局图
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