荣成市人民政府办公室
关于认真办好2021年民生实事的通知

经济开发区、威海海高园（石岛管理区）、好运角旅游度假区管委会，各镇人民政府，各街道办事处，市政府各部门、单位：

为进一步保障和改善民生，让发展成果更多地惠及全市人民，市委、市政府决定2021年组织实施基本保障提标和社会救助、教育基础设施建设等7类、44项民生实事。为确保高效推进、按期落实，现就有关事项通知如下：

一、要高度重视，加强领导。办好民生实事，关系到人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的具体体现，是满足人民日益增长的美好生活需要的重要举措，对于确保人民安居乐业、社会和谐稳定、凝聚突破式发展的强大合力具有重要意义。各有关单位务必高度重视，将其列入重要议事日程，由主要负责人牵头挂帅，组建强力工作班子，制订具体实施方案，跟踪抓好落实，确保各项民生实事不折不扣、按时完成，使市民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

二、要认真组织，高效推进。各有关单位要坚持“唯旗誓夺、事争第一，干则一流、出则精品”，务实工作措施，高效推进各项民生实事。对出台的各项惠民政策，要严格程序、规范操作，全面推行民主公开，确保公平公正实施；对确定的各项建设工程，要倒排工期、跟踪督导，强化工程监管，确保建设质量；对多部门联合实施的项目，牵头单位要全面负责协调和全程调度，协助单位要发挥职能、主动参与、全力配合、合力推进，坚决把好事办好、实事办实。

三、要大力宣传，营造氛围。各有关单位要通过政府门户网站、报纸、广播电视、微信等新闻媒体，采取多种形式，加大对各类保障政策、惠民举措、服务活动和建设工程的宣传力度，真正达到家喻户晓、人人皆知。新闻单位要开辟专栏，大力宣传市委、市政府在利民惠民方面出台的新政策，制订的新举措，取得的新进展，全程跟踪报道推进情况和好做法、好典型，引导各责任单位和社会各界大力关心支持和加快实施民生实事，营造共建共享的浓厚氛围。

市政府办公室将民生实事列入全市重点工作督办事项，各牵头单位要统筹抓好工作推进，每季度月末25日前上报工作进展情况，联系电话：7563151，邮箱：rcszf@163.com。
附件：荣成市2021年民生实事计划表

                           荣成市人民政府办公室

                                  2021年2月23日

（此件公开发布）

附件

荣成市2021年民生实事计划表
         共7类、44项

	类别
	序号
	项目内容
	责任
单位

	基本保障提标和社会救助

（共5项）
	1
	将居民医疗保险财政补助标准由550元提高到580元。
	医保局

	
	2
	为2019年、2020年入伍的义务兵，按照2020年我市农村居民人均可支配收入标准，发放义务兵优待金。
	退役军人事务局

	
	3
	建设农村暖心食堂100处。
	民政局

	
	4
	城市低保标准由每人每月690元提高到787元；农村低保标准由每人每月530元提高到588元。
	民政局

	
	5
	农村特困标准由每人每月690元提高到765元。
	民政局

	教育设施建设（共10项）
	6
	新建蜊江小学，建设1所小学和1所幼儿园，建筑面积4万平方米。
	住建局、教体局

	
	7
	续建蜊江中学实验综合楼，拆除原办公楼，建设1栋实验综合楼，建筑面积6475平方米。
	教体局

	
	8
	新建第二实验中学教学楼，拆除南教学楼，建设1栋教学楼，建筑5500平方米。
	教体局

	教育设施建设

（共10项）
	9
	新建府新小学教学楼，建设1栋教学综合楼，建筑面积5000平方米。
	教体局

	
	10
	新建第二实验小学教学楼，拆除原办公楼，建设1栋教学楼，建筑面积5300平方米。
	教体局

	
	11
	新建24中学教学楼，拆除原1、2号楼，建设1栋教学楼，建筑面积7500平方米。
	人和镇

	
	12
	新建12中教学楼，拆除原教学楼、办公楼、教学实验楼，建设1栋教学楼，建筑面积8000平方米。
	寻山街道

	
	13
	新建凤凰学校，建设1所九年一贯制学校，建筑面积6万平方米。
	威海海高园（石岛管理区）

	
	14
	对青少年科教中心阅览体验区、休闲区、培训区、科技馆、小剧院等场馆进行精装修。
	教体局

	
	15
	更新多媒体黑板150台、教育教学计算机500台。
	教体局

	医疗卫生服务保障

（共5项）
	16
	扩建康宁医院，拆除旧址门诊病房楼及附属设施，新建1座5层、5021平方米的综合病房楼及附属用房。
	卫健局

	
	17
	将眼科医院搬迁至妇幼保健院，进行视光中心装修、信息化机房建设、医院信息系统升级更新等。
	卫健局

	医疗卫生服务保障

（共5项）
	18
	实施人民医院停车场智能化改造，安装车辆识别、车位感应、地下排风系统，地面铺设钢纤维、划停车线等。
	卫健局

	
	19
	在市第三人民医院、人和中心卫生院、港湾街道卫生院等8处区域分中心新建发热门诊，总面积1600平方米，安装通风系统、污水处理设施等。
	卫健局

	
	20
	实施龙须医院搬迁工程，建设1栋5层医院，建筑面积4600平方米。
	好运角旅游度假区

	城乡基础设施建设

（共8项）
	21
	改造云光路、海纳巷、源清街等14条道路。
	住建局、威海海高园（石岛管理区）、好运角旅游度假区

	
	22
	对惠风、冠岭、黎明等15个小区进行改造提升。
	住建局、威海海高园（石岛管理区）、好运角旅游度假区

	
	23
	新建公厕2座，对建业街、大润发等18座公厕进行维护。
	住建局

	城乡基础设施建设

（共8项）
	24
	在宁津街道新建2处口袋公园，完成大鱼岛公园续建工程。
	威海海高园（石岛管理区）

	
	25
	对港湾街道桃树园村、港西镇驻地进行供暖设施改造；实施川能供暖提升工程，对成山镇驻地居民小区及周边村庄供暖设施进行改造。
	威海海高园（石岛管理区）、好运角旅游度假区

	
	26
	实施3项变电站续建工程、12条电网线路维修工程、44个台区配变改造工程。
	供电公司

	
	27
	对沿河路周边区域进行改造提升，建设群众休闲活动广场，增设公共服务、商贸设施。
	住建局、城投公司等

	
	28
	实施港西棚改安居续建工程。
	好运角旅游度假区

	道路与公共交通建设

（共5项）
	29
	实施G228丹东线斥山至虎山东双庙段22.6公里道路大中修工程。
	公路事业
发展中心

	
	30
	对农村公路进行维修、养护，里程达到全市农村公路总里程的7%。
	交通运输局、相关区镇

	道路与公共交通建设

（共5项）
	31
	在隆高线、俚李线、石泽线、户沙线安装路灯。
	住建局、城投公司

	
	32
	对国、省、县、乡道及村道平交路口存在的安全隐患进行整治。
	公安局

	
	33
	研发启动公交ERP大数据平台；升级荣成掌上公交APP，实现公交卡网上年审；建设公共充电桩10座。
	公交集团

	生态环境提升

（共8项）
	34
	在中心城区、威海海高园（石岛管理区）、好运角旅游度假区建成区，各镇街驻地开展生活垃圾分类。
	住建局、威海海高园（石岛管理区）、好运角旅游度假区

	
	35
	对沽河干流进行生态补水，铺设3.4公里补水管道；在沽河小岳家至东兰家段进行河道拦蓄，建设拦河坝4座；在部分河道两侧栽种湿地植物。
	水利局

	
	36
	对斥山街道盛家后屯、大磨张家、东山街道干占、人和镇小五队、王连街道马岭许家、成山镇北曲格西、崖西镇小蒿泊7座小型水库进行除险加固。
	水利局

	
	37
	实施高落山水厂至上庄、虎山管网延伸工程，将沿线30个村接入管网，为上庄、虎山发展提供供水保障。
	水利局

	生态环境提升

（共8项）
	38
	实施4项污水管网改造工程，对青山西路等3条道路进行雨污分流；对海高园污水处理厂进行升级改造；在港湾街道桃树园村新建1处污水处理设施；实施斥山河上游污水整治工程。
	住建局、威海海高园（石岛管理区）

	
	39
	对6000户村居进行清洁取暖设施改造。
	住建局

	
	40
	对伟德山实施生态修复，总规模27267.5亩。
	自然资源局

	
	41
	对伯家岛区域废弃采石场进行治理。
	自然资源局

	文化和体育惠民

（共3项）
	42
	开展文化惠民、百日广场文化活动，发放图书、舞蹈服装道具等文化物资。
	文旅局

	
	43
	发放健身路径50套，篮球架20副，乒乓球台13台。
	教体局

	
	44
	举办6场大型体育赛事。
	教体局




